| 5-års eftersyn Eftersynsprotokol |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sag |  |  |  |  |  |  |
|  | Entreprise/leverance |  |  |  |  |  |  |
|  | Entreprenør/leverandør |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresse |  |  |  |  | Tlf.nr. |  |
|  | I 5 års eftersynet deltog |  |  |  |  | Dato |  |
|  | For entreprenør |  |  |  |  |  |  |
|  | For bygherre |  |  |  |  |  |  |
|  | For rådgiver |  |  |  |  |  |  |
| Udfyldes af rådgiveren | Ved 5 års eftersynet manglede de nedenfor nævnte eller på vedhæftede liste anførte arbejder: |  |  |  |  |  |  |
|  | Manglerne er aftalt afhjulpet inden den |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstaterede mangler, vurderet til kr. |  |  |  |  |  | ekskl. moms |
|  | Sikkerhedsstillelsen anbefales frigivet. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dato |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rådgiver |  |
|  | For entreprenør: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dato |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Underskrift |  |
|  | For bygherre: |  |  |  |  |  |  |
|  | Dato |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Underskrift |  |

| 5 års eftersyn, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fag | Pos. | Emne/Beskrivelse | Placering | Foto |

eksempel

| 5 års eftersyn, Center for Socialpsykiatri Sønderparken i Hornsyld Tilbygning Boliger |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fag | Pos. | Emne/Beskrivelse | Placering | Foto |
| BE |  | Svindrevner i indvendige vægelementsamlinger |  | 22,24,29,37 |
| MA |  | Malingen er krakeleret på glaslisterne |  | 25 |
| MA |  | Samlinger i loftbeklædningen er synlige (generelt) | Se pkt’er fra aflev. | 35 |
| VVS |  | Metal dækrør på PEX rør, glider ned | Generelt | 21 |
| VVS |  | Mangelfuld tætning omkring ventilationsrør |  | 27,28 |
| VVS |  | Måler viser vandtab, (påfyldes ca. hver 14. dag) |  | 38 |
| VVS |  | Alle synlige installationer for vand udføres i rustfri stålrør, (Beskrivelsen pkt. 52.06) |  | 39 |
| VVS |  | Støj i varmeinstallationsledningerne, i teknikrum | Afd. udsigten |  |