Standard for

Programoplæg

Etablering af (institution, sted)

Firmanavn.

Regionshuset

Viborg

Koncernøkonomi

Byggeri og Ejendomme

PROGRAMOPLÆG

Etablering af (institution, sted)

ORIENTERING

Al kursiv-tekst er vejledning, som slettes i det konkrete programoplæg.

I henhold til byggeregulativets fasebeskrivelser er programoplægget det indledende dokument i programfasen, hvor bygherrens første tanker og idéer konkretiseres. Programoplægget indeholder analyser af de forhold, der har afgørende betydning for gennemførelsen af den aktuelle opgave.

Programoplæg kan udarbejdes af driftsområdet eventuelt med bistand fra Byggeri og Ejendomme og godkendes administrativt i sektorområdet.

Typisk indhold

Programoplægget indeholder normalt følgende:

- Behov og funktion: Beskrivelse af projektets konkrete formål, behov og funktion, herunder afgrænsning og beskrivelse af målgruppe.

- Tid og økonomi: Hovedtidsplan for projektet. Økonomisk overslag vedrørende anlægsudgifter og driftsudgifter baseret på antal brugere og det forudsatte arealbehov.

- Projektorganisation: Fastlæggelse af projektorganisation og nedsættelse af projektgruppe med projektets interessenter.

- Bæredygtighed: Herunder beskrivelse af energi, miljø og totaløkonomiske betragtninger.

- Særlige forhold: Beskrivelse af projektets krav til driftskapacitet, og indstilling om afvigelser fra godkendelsesprocedurer

- Stillingtagen til udbuds- og entrepriseform.

- Eventuel arealerhvervelse.

Behovs- og funktionsundersøgelsen tager udgangspunkt i den nuværende situation og den forventede fremtidige udvikling. Undersøgelsen omfatter en analyse af arten og omfanget af lokalebehov samt sammenhæng mellem funktioner.

Undersøgelsen bør indeholde en oversigt over alle de aktiviteter, der er nødvendige for at opgaven kan udføres, herunder oversigt over alle kategorier af lokaler, personale, maskiner og større inventar, som er nødvendige for de enkelte funktioner. Derefter kan de økonomiske konsekvenser beregnes, hvorefter der foretages en vurdering af totaløkonomien.

De relevante dele af undersøgelserne samles i programoplægget.

1 	STAMOPLYSNINGER

Her anføres

- Adresse for projektets placering

- Evt. andre relevante stamoplysninger (matrikel nummer, BBR oplysninger m.v.)

2	GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE

- Redegørelse for projektets formål og idégrundlag.

- Resumé af eventuelt gennemførte analyser

- Henvisning til eventuelle særlige indsatsområder

- Eventuelle overvejelser over projektets organisatoriske tilknytning når det ibrugtages

- Eventuelle oplysninger om det nærmere behandlingsmæssige indhold

- Specielle arbejdsmiljømæssige krav med væsentlig betydning for projektet

- Ved mindre anlægsopgaver (op til 10 mill. kr.) beskrives projektet udførligt allerede i programoplægget, som forelægges Direktionen og Forretningsudvalget med henblik på forelæggelse for Regionsrådet. Mindre anlægsopgaver kræver ikke yderligere politisk behandling. Endeligt anlægsregnskab fremlægges til administrativ godkendelse i direktionen.

- Større anlægsopgaver (over 10 mill. kr.) kræver udover behandling på baggrund af programoplæg, yderligere en behandling i Direktion, Forretningsudvalg og Regionsrådet på baggrund af projektforslag. Endeligt anlægsregnskab forelægges Direktionen og Forretningsudvalget med henblik på forelæggelse for Regionsrådet. Ved totalentreprise se ”Byggeregulativ for Region Midtjylland”.

- Såfremt licitationsresultatet ikke muliggør en løsning af byggeopgaven indenfor den fastsatte bevilling forelægges sagen for Direktion og forretningsudvalg med henblik på en samlet forelæggelse for Regionsrådet.

3 	FUNKTIONSBESKRIVELSE

Her anføres præcisering af

- Projektets funktionskrav

- Projektets kapacitets- og arealkrav

Endvidere anføres

- Normeringsmæssige konsekvenser, herunder grundlaget for beregning af de afsatte personaleressourcer fx specificering i forhold til vagtplan, faggrupper mv.

- og lignende oplysninger

4	LOKALISERING

Her anføres præcisering af

- Overvejelser vedr. projektets fysiske placering, herunder om behovet kan opfyldes ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende bygninger

- Planlovsmæssige forudsætninger

Endvidere anføres

- Krav eller ønsker til evt. etapeopdeling og udvidelsesmulighed

- Forslag vedr. erhvervelse af jord/ejendom med angivelse af planlovsmæssige forudsætninger

5	TIDSPERSPEKTIV

Her anføres præcisering af

- Projektets hovedtidsplan i en mere detaljeret tidsplan

- og forudsætning – optagelse i budgettet pr. xx eller anlægsbevilling pr. xx

6	INTERESSENTER

Her anføres efter en foreløbig vurdering

- Projektets eksterne interessenter, fx plan- og bygningsmyndigheder mv.

- Projektets interne interessenter

7	RISIKO

Her anføres efter en foreløbig vurdering

- Projektets projektmæssige usikkerhed (placering, indretning mv.)

- Projektets økonomiske usikkerhed med angivelse af skønnet usikkerhedsmargen med henblik på udarbejdelse af en nærmere risikoanalyse, evt. som selvstændigt notat

8	ØKONOMI

Her anføres præcisering af

- Nærmere økonomisk skøn over anlægsudgifter med angivelse af indekstal og de nærmere beregningsforudsætninger, fx xxx m² á xxx kr. Der laves et skema med angivelse af den ansøgte bevilling i alt og rådighedsbeløbende fordelt på budgetår og overslagsår. Endvidere angives fordeling af bevilling på følgende poster: rådgivningsydelser – håndværkerydelser – uforudsete udgifter – øvrige udgifter.

- Nærmere økonomisk skøn over driftsudgifter opgjort i

  - personaleudgifter,

  - afledt teknisk drift

  - vedligeholdelse

  - øvrige udgifter

med henblik på indarbejdelse af eventuelle justeringer i anlægs- og driftsbudget.

9	BUDGETREDEGØRELSE

Her anføres hvorledes/i hvilket omfang de skønnede udgifter, herunder udgifter til evt. grunderhvervelse, er optaget i anlægs- og driftsbudgettet.

10	BÆREDYGTIGHED.

Her anføres overordnet kortlægning af projektets bæredygtighed samt energi- og miljø-påvirkninger. Det anføres, hvilke forhold, der særligt vil være fokus på ved projekteringen.

Der henvises i øvrigt til ”Retningslinjer for bæredygtigt byggeri” udarbejdet af Byggeri og Ejendomme.

11	PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM

Her anføres forslag vedr. evt. antagelse af rådgiver samt udbuds- og entrepriseform - Se tærskelværdier side 24 - 25 i Byggeregulativet.

12	PROJEKTORGANISATION

(Her anføres oplysninger om den foreslåede projektorganisation)

13	KONTAKTPERSON

14	KONKLUSION

På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles

at	(vedr. projektet)

at	(vedr. anlægsøkonomi)

at	(vedr. driftsøkonomi)

at	(vedr. finansierings mulighed)

at	(vedr. udbudsform rådgiver og entrepriseydelser)

at	(vedr. bæredygtighed)

Region Midtjylland

Skottenborg 26

8800 Viborg

7841 0000